关于“实施学校基础设施提升工程，切实加大

优质教育资源供给”议案实施情况的报告

“实施学校基础设施提升工程，切实加大优质教育资源供给”被列为2021年人大“1号议案”，充分体现了市人大常委会、人大代表对教育工作的高度重视。实施好该议案，对于推动我市教育优质均衡发展再上新台阶，具有十分重要的意义。

一、议案办理情况

（一）基础设施建设顺利推进。学校基础设施建设工程涉及高新区、沙溪镇、浏河镇3个区镇5个项目，计划总投资6.79亿元，2021年计划投资3.48亿元。高新区东郊幼儿园新建项目，土建竣工，装饰工程完成80%。计划2022年竣工投用。高新区板桥初中新建项目，主体结构封顶，二次结构砌筑基本完成；幕墙完成招标，施工人员开始进场；内装、空调完成标底编制，招标采购开始。计划2023年竣工投用。浏河镇明德二小、明德二中新建项目，主体结构封顶；教学楼内墙完成抹灰，内外墙抹灰完成90%；外装饰施工完成20%；食堂、体育馆墙体完成砌筑；人防工程桩基完成检测，基坑维护完成70%。计划2023年竣工投用。沙溪镇利泰幼儿园原址翻建项目，土建主体完成验收，室外市政基本完成，内装完成15%。计划2023年竣工投用。以上5个项目，均完成2021年目标任务。

（二）高中资源供给持续优化。明德高中新建办公教学综合楼项目进展顺利，明年竣工投用。省太高综合楼前期工作启动。娄江新城高中学校选址确定，占地135亩，规划建设20轨，预留4轨，预计可容纳学生3600人，目前正在前期规划设计中。深入推进省太中专一校两区集团化办学，港城校区竣工投用并顺利招生。增加明德高中临时教室建设项目，用于明德高中扩招。

（三）人才培养体系不断完善。选优配强校级班子，教育系统领导班子换届工作顺利完成。加强教师队伍师德师风建设。举办教育治理能力、卓越教师等各类培训班、研修班32个，充分发挥名师工作室、教育联盟等辐射作用，不断提高教师素质。启动“名校优生”招聘，开展高层次人才引进工作，2021年引进高层次教育人才12人，新招聘教师487人。本土新增省特级教师3人、正高级教师3人。目前，我市共有市级及以上骨干教师1069人，其中省人民教育家培养对象2人、省“333工程”第三层次培养对象9人、省特级教师16人、姑苏教育领军人才11人、青年拔尖人才28人，中高级教师比例达58%。

二、议案推进举措

（一）突出资源供给，强化协同配合。秉持“教育是最大的民生”理念，紧盯优质教育资源供给目标任务，全力以赴落实民生实事项目。成立项目领导小组，统筹协调各方力量，全面推进“1号议案”实施。压实属地责任，优化区镇学校建设任务完成情况考核办法，签订年度教育目标责任书。加强部门协同，建立健全学校建设联审联批制度，实施约谈机制、月报制度，召开每月例会、关键节点项目推进会，紧扣时间节点，倒逼序时进度，确保议案办理有力有序。

（二）突出队伍建设，完善引育机制。大力实施“4225”教育人才计划，把牢引才、育才、用才、留才等环节，加强骨干教师梯队建设。积极推进“县管校聘”教师队伍管理机制改革，创新实施城乡、农村学校按需精准招聘。制定新教师选岗管理办法，完成2021年各类新教师积分选岗和自主选岗。修订实施《太仓市教育系统校级领导干部管理暂行办法》，共提拔校级领导86人，市级及以上骨干教师占比75.6%。85后校级干部34人，占比39.5%；90后校级干部9人，占比10.5%。

（三）突出质效提升，激发办学活力。围绕立德树人根本任务，整体推进树德、增智、强体、育美、促劳等工作，擦亮“德育新时空”品牌。优化基础学科拔尖创新人才培养机制，成立教育综合改革研究工作室。与西工大长三角研究院合作，实践各学段贯通式一体化培养模式。打造“双元制”人才培养创新区。扎实推进“活力教育”三年行动计划，开展“活力校园”“活力课堂”“活力教师”等评比展示活动。推出区域创新创优重大项目集群，持续打造校园文化品牌矩阵，进一步激发办学活力、提升办学质量。

三、下阶段工作安排

下阶段，市政府将持续加大教育投入，加快推进学校基础设施建设，不断提高教育教学质量，努力以家门口“好读书”“读好书”，形成在太仓“读书好”的生动局面。

（一）聚焦项目进度，做好学校建设“基础题”。加强协同配合，紧抓关键节点，强化督查问效，合力解决建设中存在的问题，确保“1号议案”中的5个项目顺利实施，实现早竣工、早投用。持续推进明德高中新建办公教学综合楼建设，确保明年竣工投用。全力配合做好娄江新城高中前期工作。落实好明年普高扩容预案，确保计划圆满实施。

（二）聚焦外引内培，做好队伍建设“关键题”。加强新时代教育系统干部队伍建设，深化校长职级制改革，加快培养高素质创新型校长队伍。优化完善教育人才引进机制，启动新一轮“名校优生”招聘和高层次人才引进。加大骨干教师培养力度，组织开展市级教育名家、领军人才、青年拔尖人才和第一届“领衔教师”评选工作，举办好教师核心素养大赛等各类活动。

（三）聚焦普惠均衡，做好教育提质“必答题”。全面规范办园标准、提高办园质量，全力创建全国学前教育普及普惠县市。实施小学生良好学习品质培养计划，为学生终身学习与可持续发展奠定基础；实施初中强校计划，全力推动初中教育质量整体提升，争创全国义务教育优质均衡发展县市。全面实施优质高中提质计划，强化新高考方案研究和教学组织工作。优化教科研训一体化研修制度，加强“课标、课程、课堂、课题”四位一体研究。落实好“双减”政策，提高“5+2”课后服务质量，办好人民满意的教育。